附件1

报价单

| 项目名称 | 许昌市胖东来生活服务圈城市公共空间功能提升连通工程—许昌市新兴路快速化提升改造项目第三方监测 |
| --- | --- |
| 申请人 | 公司名称*** |
| 申请人资质 |  |
| 项目负责人（职务） |  |
| 项目工作内容 | 包括但不限于高架桥承台基坑、污水井基坑等 |
| 报价 | ****（含税） |

年    月    日

监测清单

## 一、工程概况

1. 项目名称：许昌市胖东来生活服务圈城市公共空间功能提升连通工程—许昌市新兴路快速化提升改造项目第三方监测

2. 监测范围：包括但不限于高架桥承台基坑、污水井基坑等

3. 服务工期：3个月

4. 监测内容：按照设计图纸要求，实时监测施工期间各类监测点位移、轴力等数据，保障施工安全及周边环境稳定。

## 二、预估监测点位及数量汇总

| 基坑类型 | 监测项目 | 单处基坑点位数量（个） | 基坑数量（处） | 总点位数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高架桥承台基坑 | 围护顶垂直与水平位移监测点 | 4 | 53 | 212 |
|  | 围护墙体倾斜监测点 | 4 | 53 | 212 |
|  | 坑外地表土体垂直位移监测点 | 4 | 53 | 212 |
|  | 支撑轴力监测点 | 1 | 53 | 53 |
|  | 现状市政管线监测点 | 2 | 53 | 106 |
| 高架桥承台基坑小计 |  |  | 53 | 795 |
| 污水井 基坑 | 围护顶垂直与水平位移监测点 | 2 | 24 | 48 |
|  | 围护墙体倾斜监测点 | 2 | 24 | 48 |
|  | 坑外地表土体垂直位移监测点 | 4 | 24 | 96 |
|  | 现状市政管线监测点 | 2 | 24 | 48 |
| 污水井基坑小计 |  |  | 24 | 240 |
| 项目总监测点位 |  |  |  | 1035 |

## 三、预估监测频次及总测次

1. 监测频次：结合3个月下部结构工期，参考行业规范及工程实际情况，综合确定平均每监测点监测12次（涵盖开挖阶段、主体施工稳定阶段、收尾阶段，满足安全监测及审计要求）。

2. 总测次计算：总监测点位 × 平均监测频次 = 1035点×12次/点 =12420次

## 四、报价说明

1. 本报价包含所有监测点位的监测、数据采集、整理分析、监测报告出具、现场协调等全部相关费用，含税、含运费，无额外隐形费用。

2. 监测频次可根据工程实际施工进度及现场情况，在规范允许范围内适当调整，总价保持不变。

## 五、备注

严格按照国家及行业相关规范开展监测工作，确保监测数据真实、准确、及时。

附件2

评标标准

## 一、资格审查

评审小组对申请人资格进行检查。确定符合资格的申请人不少于3家后对投标文件进行符合性审查，少于三家则本次评标过程无效。

## 二、评审

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。总分为 100 分。

（二）评分办法

| 分值构成 (总分100分) | 企业报价： 30 分 服务方案： 30 分 企业业绩： 20 分 项目人员： 20 分 |
| --- | --- |
| 评审项 | 评标标准 |
| 企业报价 （30分） | 投标报价得分=（基准价/企业报价）×30分。满足招标文件要求的所有有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价，高于控制价的报价为无效报价。 |
| 服务方案 （30分） | - 工作方案（10分）：对本项目理解深入、重点突出、工作方案思路清晰、可行，能够保证工作按时保质、保量完成。优秀6-10分；良好1-5分；没有不得分。 - 质量及进度保障措施（10分）：是否制定完善的质量控制方案和程序、执行标准；对项目工作实施关键节点把握准确，能够严格按计划完成相关工作；能够根据采购人要求，合理安排相关工作。优秀6-10分；良好1-5分；没有不得分。 - 重点难点分析（10分）。对项目进行重点难点分析并制定相应措施，配合后期整体项目实施的分析，描述科学、针对性强、合理。优秀6-10分；良好1-5分；没有不得分 |
| 企业业绩 （20分） | 企业每提供一项2023年1月1日以来签订的对应类似业绩合同得5分，本项最高得20分（需提供相关合同复印件加盖公章，日期以合同签订日期为准）。 |
| 项目人员 （20分） | 项目负责人应具有勘察或测绘等相关专业证书，同时项目负责人具有工程类高级及以上职称的得10分，具有中级职称的得5分，本项最高得10分。 项目组人员中除项目负责人外，其他人员中具有测绘专业证书且具有中级以上职称的，每有一个加5分，本项最高得10分。 （需提供投标人员劳动合同、职称证书及投标人为其缴纳近一年内连续3个月的社保等证明材料） |

- 推荐中标候选人

比选采用综合评分法，按照得分由高到低确定候选人。

附件3：

廉洁自律承诺书

致:       公司

为维护公平竞争的市场环境，确保经济活动的廉洁性、合法性和透明度，防止任何形式的不正当交易及腐败行为，我单位作为投标人，郑重承诺如下:

- 1.严格遵守国家及地方关于招投标、市场竞争的相关法律法规，不使用不正当手段妨碍、排挤相关投标单位或串通投标。

2.不以任何形式(包括但不限于现金、礼品、有价证券回扣、佣金、提供旅游、娱乐活动等)向招标人员、评标专家或其他利害关系方进行贿赂或给予不正当利益。

3.不进行任何可能影响招标公平、公正的活动或尝试干预评标过程。

如违反上述承诺，我单位愿意接受包括但不限于取消投标资格、中标无效、列入不良行为记录名单等，给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺。

单位名称(盖章)

日期: